Contrat ponctuel de Sous-Entreprise

{PROJET_DESCRIPTION}
{PROJET}

Personne de contact

{CONTACT_NOM}

{CONTACT_FONCTION}

{CONTACT_EMAIL}

{CONTACT_TEL}

Bureau

Karno

0774.713.759

Rue David van Bever, 39

1150 Woluwe-Saint-Pierre

info@karno.energy

Contrat Ponctuel de Sous-Entreprise

ENTRE

La SRL KARNO, ayant son siège social à Rue David van Bever, 39 1150 Woluwe Saint Pierre, inscrite à la B.C.E sous le numéro 0774.713.759, représentée en tant qu’administrateur par {KARNO_DIR_NOM}. 


Personne de Contact : 	{KARNO_CONTACT2_NOM}
				{KARNO_CONTACT2_EMAIL}
				GSM : {KARNO_CONTACT2_TEL}
				
				{KARNO_PM_NOM}
				{KARNO_PM_EMAIL}
				GSM : {KARNO_PM_TEL}

Ci-après dénommée “Karno”, intervenant en qualité de développeur de réseau de chaleur.

ET

‭ La‬‭ société {ST_NOM}‬‭ , dont le siège social se situe‬‭ à {ST_ADRESSE},‬

‭ inscrite à la B.C.E sous le numéro {ST_BCE}, spécialisé en {ST_SPECIALITE}, représentée par‬

‭ {ST_CEO_NOM}, administrateur délégué.

Personne de Contact: 	{ST_CONTACT1_NOM}
				{ST_CONTACT1_EMAIL}
				GSM : {ST_CONTACT1_TEL}

Ci-après dénommé(e) le “Sous-Traitant”

# 1. Chantier

Le chantier objet du présent contrat est identifié comme suit :

- Référence Karno : {REFERENCE_CHANTIER}

- Intitulé : {PROJET_DESCRIPTION}

- Adresse du chantier : {ADRESSE_CHANTIER}

- Maître d'Ouvrage : {MAITRE_OUVRAGE}

# 2. Objet et conditions financières

Le présent contrat constitue un contrat d'entreprise régi par le droit belge. Le Sous-Traitant agit en toute indépendance et reconnaît être un professionnel spécialisé dans les prestations décrites à l'article 3. Les prestations comprennent toutes les fournitures, moyens humains, matériels, essais, contrôles, documents et démarches nécessaires à une exécution complète, conforme aux règles de l'art, même s'ils ne sont pas explicitement mentionnés.

Prix forfaitaire HTVA : {MONTANT_FORFAIT} €. Le prix est ferme et non révisable pour la durée du contrat, sauf accord écrit des deux parties. Il est exprimé hors TVA ; la TVA applicable est celle en vigueur à la date de facturation. Toute modification substantielle du périmètre fait l'objet d'un ordre de modification écrit et signé avant exécution.

- Date de début : {DATE_DEBUT}

- Durée prévisionnelle : {DUREE_PREVISIONNELLE}

- Date de fin prévue : {DATE_FIN}

Les conditions générales du Sous-Traitant, quelle que soit leur forme (offre, devis, facture, bon de livraison, accusé de réception ou tout autre document), sont réputées nulles et non avenues et ne sauraient en aucun cas déroger aux termes du présent contrat, même si le Sous-Traitant s'y réfère expressément ou si Karno accuse réception d'un document qui les mentionne.

# 3. Prestations

Le Sous-Traitant réalise, dans le cadre du chantier identifié à l'article 1, l'ensemble des prestations décrites ci-après :

{#scope}

- {label}{#inclus}{#commentaire} — {commentaire}{/commentaire}{/inclus}{^inclus} — Hors périmètre du Sous-Traitant{#commentaire} ({commentaire}){/commentaire}{/inclus}

{/scope}

Toute prestation accessoire strictement nécessaire à la bonne exécution des éléments ci-dessus, même non détaillée explicitement, dès lors qu'elle relève des règles de l'art du métier concerné et qu'elle pouvait raisonnablement être anticipée lors de la remise de prix.

# 4. Obligations du Sous-Traitant

## 4.1. Qualifications et conformité

Le Sous-Traitant garantit que tout intervenant et tout matériel affectés au chantier sont qualifiés, étalonnés et conformes aux exigences applicables à ses prestations. Il respecte l'ensemble des normes, règlements, codes de bonne pratique et prescriptions des fabricants applicables aux Travaux, même non expressément mentionnés dans le présent contrat.

## 4.2. Sécurité et environnement

Le Sous-Traitant met en œuvre toutes les mesures de sécurité nécessaires, assure la présence permanente sur chantier d'un responsable qualifié, et respecte les prescriptions du Plan Particulier de Sécurité et Santé (PPSS) du chantier.

## 4.3. Interdiction de sous-traiter

Le Sous-Traitant ne peut céder ou sous-traiter tout ou partie des prestations objet du présent contrat sans l'accord écrit et préalable de Karno. Karno peut refuser tout sous-traitant proposé sans avoir à motiver sa décision. En tout état de cause, le Sous-Traitant demeure seul responsable envers Karno de la bonne exécution de l'ensemble des prestations, y compris celles confiées à un sous-traitant autorisé.

# 5. Documents à fournir

## 5.1. Avant démarrage

Le Sous-Traitant remet à Karno, au minimum 5 jours ouvrables avant le démarrage des Travaux :

- Toute qualification, certification ou autorisation requise pour les prestations du présent contrat ;

- Certificats d'étalonnage du matériel utilisé, le cas échéant ;

- Attestations d'assurances (RC exploitation, RC après livraison, décennale si applicable) ;

- Planning détaillé d'exécution ;

- Plan Particulier de Sécurité et Santé (PPSS) adapté au chantier ;

- Attestations ONSS et TVA en règle ;

- Limosa / Check-in@work si applicable.

Karno se réserve le droit de refuser l'accès au chantier en l'absence de l'un de ces documents.

## 5.2. En fin de chantier (dossier de réception)

Préalablement à la réception provisoire, le Sous-Traitant remet à Karno un dossier complet comprenant notamment, selon la nature des prestations :

- Carnet de soudure et fiches de paramètres (numéro de soudure, opérateur, machine, date, résultats), le cas échéant ;

- Plan de repérage des soudures et/ou des ouvrages réalisés ;

- Procès-verbaux des essais de pression et, le cas échéant, rapports de contrôle non destructif (CND) ;

- Certificats de qualification des opérateurs et certificats d'étalonnage des machines utilisées ;

- Reportage photographique des phases clés et des ouvrages avant remblaiement ou fermeture ;

- Tout autre document de traçabilité requis par les plans d'exécution ou le protocole Karno.

Karno peut refuser la réception provisoire tant que ce dossier n'est pas complet et conforme.

# 6. Paiement et réception

Le présent contrat prévoit deux modalités de facturation alternatives, au choix de Karno et à préciser dans les conditions particulières du chantier :

- Option A — Garantie bancaire : moyennant la remise par le Sous-Traitant d'une garantie bancaire à première demande de 10 % du montant du marché, valable jusqu'à la réception définitive, le Sous-Traitant peut facturer jusqu'à 100 % du montant sur états d'avancement validés ;

- Option B — Retenues de garantie : à défaut de garantie bancaire, Karno retient 5 % du montant à la réception provisoire et 5 % à la réception définitive ; le solde, soit 90 %, est facturable sur états d'avancement validés.

- Délai de paiement : 30 jours calendrier à compter de la réception de la facture régulière.

Les états d'avancement sont soumis à Karno au plus tard le 20 du mois. Karno valide ou conteste motivément dans un délai de 10 jours ouvrables. La réception provisoire est prononcée par Karno par écrit et suppose la réunion cumulative des conditions suivantes : conformité des essais et contrôles requis, absence de fuite ou de désordre apparent, validation technique de Karno, remise du dossier visé à l'article 5.2, et absence de réserve majeure. La réception définitive intervient 12 mois après la réception provisoire, après levée de toutes les réserves. Le paiement ne vaut jamais réception. La garantie bancaire visée à l'option A, si elle est constituée, est libérée à la réception définitive, sous déduction le cas échéant des sommes nécessaires à la levée des réserves restantes.

# 7. Garantie et obligation de résultat

Le Sous-Traitant est tenu à une obligation de résultat sur la bonne exécution et la conformité des Travaux réalisés dans le cadre du présent contrat, pendant une durée de 24 mois minimum à compter de la réception provisoire. Toute malfaçon ou non-conformité imputable au Sous-Traitant entraîne la prise en charge intégrale et exclusive par celui-ci :

- Toutes les reprises, remises en état, excavations et remblaiements nécessaires ;

- La remobilisation des équipes et engins ;

- Les nouveaux essais et contrôles requis ;

- Les pertes d'exploitation, pénalités client et frais d'ingénierie subis par Karno, dans la mesure où ils résultent directement d'un manquement imputable au Sous-Traitant.

La garantie décennale légale (articles 1792 et 2270 de l'ancien Code civil belge) s'applique de plein droit pour les vices graves. Le Sous-Traitant répond de l'ensemble des dommages directs et des recours de tiers découlant d'un défaut d'exécution.

# 8. Retards

En cas de non-respect des délais contractuels, le Sous-Traitant est tenu, de plein droit et par la seule échéance du terme, au paiement d'une pénalité de 500 € par jour calendrier de retard, plafonnée à 10 % du montant du marché, sans préjudice du droit de Karno de réclamer la réparation intégrale de son dommage réel si celui-ci est supérieur.

# 9. Assurances

Avant le démarrage des Travaux, le Sous-Traitant transmet à Karno les attestations en cours de validité des polices suivantes :

- Assurance responsabilité civile exploitation, couvrant les dommages aux tiers et aux existants ;

- Assurance responsabilité civile après livraison ;

- Assurance responsabilité décennale, dans la mesure où elle est applicable aux Travaux ;

- Assurance Tous Risques Chantier, sauf si une police TRC souscrite par Karno couvre expressément ses prestations.

Karno se réserve le droit de refuser l'accès au chantier en l'absence de ces justificatifs.

# 10. Résiliation

Karno peut résilier le présent contrat de plein droit, sans indemnité à sa charge, par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas de :

- Défaut de qualité constaté et non remédié dans les 48 heures suivant mise en demeure ;

- Refus de reprendre une prestation non conforme ou un essai ayant échoué ;

- Non-respect persistant des règles de sécurité visées à l'article 4.2 ;

- Abandon de chantier pendant plus de 3 jours ouvrables sans justification ;

- Procédure d'insolvabilité, faillite ou cessation d'activité du Sous-Traitant.

En cas de résiliation aux torts du Sous-Traitant, Karno est autorisée à faire achever les Travaux par un tiers, aux frais, risques et périls du Sous-Traitant.

# 11. Confidentialité et non-contournement

Chaque partie s'engage à conserver strictement confidentielle toute information technique, commerciale ou financière échangée dans le cadre du présent contrat. Il est formellement interdit au Sous-Traitant de contacter directement le client final de Karno, de répondre à une consultation le concernant sans l'accord préalable et écrit de Karno, ou de contourner Karno de quelque manière que ce soit.

# 12. Conformité légale, protection des données et anti-corruption

Le Sous-Traitant déclare et garantit qu'il respecte, et fera respecter par son personnel, l'ensemble de la législation applicable, en ce compris en matière sociale, fiscale et environnementale. Il déclare n'avoir offert, ni promis, ni versé aucun avantage indu à quiconque pour obtenir ou conserver le présent contrat. Les données à caractère personnel échangées dans le cadre du présent contrat sont traitées conformément au Règlement (UE) 2016/679 (RGPD).

# 13. Force majeure

Constituent des cas de force majeure les événements imprévisibles, irrésistibles et extérieurs aux parties (catastrophe naturelle, fait du prince, grève générale...). La partie qui invoque un cas de force majeure en informe l'autre partie dans les meilleurs délais. Les obligations affectées sont suspendues pendant la durée de la force majeure, sans indemnité d'aucune part.

# 14. Loi applicable et juridiction compétente

Le présent contrat est régi exclusivement par le droit belge. Tout différend est soumis en priorité à une tentative de conciliation amiable entre les parties ; à défaut d'accord, les tribunaux de l'arrondissement judiciaire du siège social de Karno sont seuls compétents.

# 15. Signatures

Fait à {LIEU_SIGNATURE}, le {DATE_SIGNATURE}, en deux exemplaires, chacune des parties signataires reconnaissant avoir reçu le sien et déclarant l'avoir lu et approuvé.

| Pour le Sous-Traitant, | Pour Karno SRL, |
| --- | --- |
| Signature | Signature |

Mention « Lu et approuvé — Bon pour accord »